**Projet 2**

**Semaine du 22 octobre 2019**

Scrum master: Joël

* Faire un livrable de configuration de Freeswitch (1h) **Joel**
* Lire la documentation associer au sujet (3h) **Johan Faly** **Joel**
  + Faire des recherches pour trouver des bibliothèques SIP/IAX
  + Apprendre à utiliser Git
* Commencer les 4 documents livrables sur la composante de cette semaine (SIP/IAX) (2h) **Johan Faly**
* Tester la communication entre le serveur et l’application avec les bibliothèques SIP/IAX trouvées (3h) **Johan Faly Joel**

**À remettre pour le 29 octobre:**

* Fichier config (guide d’utilisation)
* Les 4 documents débutés